INFORMACJA Z ZAKRESU DROGOWNICTWA I INWESTYCJI GMINY RYGLICE

w okresie od 31 marca  2016 r. do 27 kwietnia  2016 r.

1. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku Perła Lubczy z przeznaczeniem na powiększenie remizy OSP. Dofinansowanie z programu Małopolskie Remizy – 37.828,00 PLN

2. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy stadionie w Joninach w zakresie kosztorysu i przedmiaru robót. Niebawem zostanie wszczęta procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

3. Ogłoszono przetarg i otwarto oferty na sporządzenie kosztorysu dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia dla inwestycji pn. wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych dla budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ryglicach, a także dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowie zamiaru wykonania robót remontowych na Gimnazjum w Ryglicach.

4. Otwarto oferty w przetargu na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru robót dla inwestycji pn. "Budowa altany z miejscem do grilowania w Ryglicach".

5. Otwarto oferty w przetargu na sporządzenie kosztorysu i przedmiaru dla inwestycji pn. "Przebudowa instalacji i kotłowni w budynku szkoły Podstawowej w Joninach".

6. Ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Zalasowej".

7. Nadal na bieżąco wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla sali sportowej pasywnej w Lubczy, polegająca na uzyskiwaniu uzgodnień, postanowień, decyzji. W terminie do 5 maja aktualizacja projektu powinna zostać zakończona. Z początkiem maja planuje się wystąpienie do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

8. W dn. 15.04.2016 r.  złożono wniosek o pozwolenie na budowę, dotyczący przebudowy Szkoły Podstawowej w Joninach, obejmującej adaptację części budynku na przedszkole.

9. Opracowano dokumentację do przetargu na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy”.

10. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1387K Tarnów-Ryglice-Żurowa-Ołpiny w m. Zalasowa”.

11. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

12. Zrealizowano dostawę i podpisano umowę na rozwóz kruszyw łamanych dolomitowych na potrzeby Gminy Ryglice. Rozwóz będzie wykonywany sukcesywnie w najbliższym czasie.

13.Wykonany został projekt organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia przystanków autobusowych na drodze powiatowej 1381K w centrum m. Zalasowa (wyznaczono przystanek przy placu kościelnym oraz naprzeciwko Pana Kazimierza Dębickiego.

14. Wymieniono przepust pod drogą gminną w  Ryglicach, zjazd z ul. Mickiewicza na ul. Jastruna.

15. Zlecono wykonanie wymiany przepustów pod drogą gminną ul. Węgierska w Ryglicach i pod drogą gminną ul. Krótka w Zalasowej.

16. Ogłoszono zapytanie o ofertę cenową na udrażnianie, konserwację                                  i odtwarzanie rowów.

17. Do Starostwa Powiatowego w Tarnowie zgłoszone zostały remonty dwóch przepustów w Lubczy.

18. Trwa umacnianie rowu przy ul. Łokietka w Ryglicach.

Z-ca Burmistrza

Anna  Gieracka